本科毕业设计开题报告框架

拟定题目：面向端侧部署的轻量化检索增强生成方法研究
——智能体式检索与量化压缩的联合优化

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 学 院 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 专 业 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 学生姓名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 学 号 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 指导教师 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 日 期 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |

本文件为开题报告写作框架，供填写与修改使用

目录

一、选题基本信息

二、选题依据

三、研究基础与可行性分析

四、研究内容

五、技术路线与实施方案

六、实验设计与评估指标

七、演示方案与可视化设计

八、创新点

九、进度安排

十、预期成果

十一、主要难点与对策

十二、合规与诚信说明

参考文献

使用说明

本框架按开题报告的评审关注点组织：选题依据说明为什么做，研究基础与可行性说明能不能做，研究内容与技术路线说明怎么做，实验设计与指标体系说明怎么证明做得好，进度与风险说明能不能按时做完。各章节标题与顺序可按所在学校模板调整，但这四类信息不宜缺失。第二章的文献标注要求与第十二章的诚信说明须在定稿前逐条落实。

一、选题基本信息

本部分登记题目方案与研究定位，供开题时快速说明研究的边界与关键词。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 拟定题目 | 面向端侧部署的轻量化检索增强生成方法研究 —— 智能体式检索与量化压缩的联合优化 |
| 备选题目一 | 面向离线场景的轻量化检索增强生成系统设计与评估 |
| 备选题目二 | 量化压缩对检索增强生成端到端质量影响的实验研究 |
| 备选题目三 | 边缘设备上自适应检索策略与可信生成方法研究 |
| 研究方向 | 大语言模型应用 / 检索增强生成 / 模型轻量化与端侧推理 |
| 关键词 | 检索增强生成；智能体式检索；模型量化；端侧推理；可信生成；过程可视化 |

二、选题依据

本部分回答为什么做这个题目，依次说明研究背景、研究现状、尚存的空白以及研究的价值。

（一）研究背景

大语言模型在知识问答类任务上已具备较强能力，但其知识受限于训练语料的时间与范围，且在小参数规模下容易产生事实性错误。检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）通过在生成前引入外部知识检索来缓解上述问题，已成为大模型落地知识密集型场景的主流技术路线。

与此同时，推理侧的部署形态正在发生变化：出于数据隐私、网络条件与响应时延的考虑，越来越多的应用要求模型能够在本地或边缘设备上离线运行。这一趋势与 RAG 的组合带来一个直接矛盾——检索会增加时延与内存占用，而端侧设备的算力与内存都相当有限。因此，如何让 RAG 在端侧跑得动、跑得准、跑得快，是一个兼具研究价值与工程价值的问题。

（二）国内外研究现状

现有工作可归纳为三条相对独立的线索。

第一条线索是检索增强生成的技术演进。早期方案采用固定流程，即先检索固定条数文档、再拼接生成；后续研究在检索质量上持续改进，引入混合检索（稠密向量与稀疏检索结合）、重排序模型、查询改写等策略。近两年出现的一个重要转向是自适应检索：由模型自行判断当前问题是否需要检索、需要检索几轮，从而避免无差别检索带来的额外开销与噪声引入。与之并行的还有面向多跳推理的图结构检索增强方向。

第二条线索是大模型轻量化技术。量化是最成熟的一类方法，训练后量化（Post-Training Quantization，PTQ）中的 AWQ、GPTQ 与 GGUF 等方案已具备较好的工程可用性；此外还有知识蒸馏、结构化与非结构化剪枝、低秩适配等路径。在推理阶段，KV Cache 量化、投机解码等技术进一步压缩了显存占用并提升吞吐。

第三条线索是端侧与边缘智能。该方向关注在受限算力设备上部署模型，强调离线可用性、隐私保护与能耗约束，相关研究多集中于视觉模型，面向大语言模型与 RAG 全链路的端侧研究相对较少。

文献标注要求：本节三条线索中的每一处论断，均须在定稿时对应到具体文献（作者 + 年份），并在文末参考文献中给出完整条目。文献检索方向为检索增强生成综述、自适应检索方法、模型量化方法、端侧大模型部署。此处不预先填写引用条目，以避免使用未经本人核对的文献。

（三）存在问题与研究空白

综合上述现状，可以识别出三点值得研究但尚不充分的空白。

- 检索策略与压缩策略缺乏联合研究。二者现有研究基本各自推进：检索侧优化检索质量与时延，压缩侧优化模型体积与速度。但量化会改变模型的判断能力，进而影响智能体式检索的触发判据；反过来，检索引入的上下文长度又会放大量化模型在长上下文下的性能衰减。这种叠加效应目前缺少系统性实验结论。

- 缺少面向端侧的质量与效率联合评测口径。现有 RAG 评测多针对云端大模型，评价维度以答案准确率为主；当系统被压缩到端侧后，精度折损多少、时延降低多少、内存占用多少应当被放在同一张表里比较，而现有工作少有给出这样的联合报告。

- 端到端部署实测数据不足。多数研究报告的是模型层面的指标，缺少从检索、生成到硬件推理的端到端实测数据，难以支撑工程选型。

（四）研究意义

理论层面，本研究尝试回答检索策略与模型压缩策略如何相互影响这一问题，为端侧 RAG 的方案选型提供可复现的实验依据。应用层面，研究成果可直接用于离线知识问答、内网文档助手等对数据隐私与响应时延敏感的场景，具有较强的落地参考价值。

三、研究基础与可行性分析

本部分回答能不能做，从知识基础、软硬件条件、数据可行性、时间可行性与风险可控性五个方面逐项对照。

| 可行性维度 | 现状说明 | 对研究的支撑 |
| --- | --- | --- |
| 知识基础 | 已系统学习机器学习、深度学习与自然语言处理相关课程，具备 Python 编程与模型训练调试经验，有大语言模型应用开发实践 | 支撑研究内容第二至第四部分 |
| 软硬件条件 | 本地具备 GPU 计算设备，可用于模型量化与校准；可凭在校学生身份申请云 GPU 资源 | 支撑量化校准与对比实验 |
| 数据可行性 | 全部数据来自公开评测集与公开文档，均可公开下载或脚本化获取，不依赖现场采集与人工授权 | 支撑研究内容第一部分，数据获取风险低 |
| 时间可行性 | 距离开题约两个月，可用于文献调研与方案设计；开题后仍有完整学期用于实现与实验 | 与第九部分进度安排匹配 |
| 风险可控性 | 全部实验在本地与云上完成，不涉及硬件实物与外部协作；技术选型以成熟开源方案为优先 | 降低不可控因素 |

四、研究内容

本部分回答做什么，先给出研究目标与拟解决的关键问题，再拆分为四个可独立验证的研究内容。

（一）研究目标

构建一套可在端侧设备离线运行的轻量化检索增强生成原型系统，并给出量化压缩与智能体式检索策略对端到端质量与效率影响的实验结论。

（二）拟解决的关键问题

- 量化压缩与智能体式检索的耦合问题：如何描述压缩导致的模型能力变化对检索触发判据的影响，并给出可测的刻画方式；

- 端侧资源约束下的索引与模型协同问题：在内存受限条件下，如何确定索引压缩比与检索规模的合理配置；

- 可信生成的度量问题：如何对引用正确率、拒答率与幻觉率给出可复现的度量口径，使不同方案可在同一标准下比较。

（三）研究内容分解

研究内容分为四个部分，各部分均产出可独立验证的结果。

第一部分，免采集数据与评测集构建。以公开评测集与公开文档语料为基础，构建本研究的问答评测集与知识库，明确数据划分、问题类型分布与标注规范，保证实验可复现、可追溯。

第二部分，端侧向量索引压缩与检索策略。研究向量索引的压缩方法（如乘积量化、二值化嵌入、降维嵌入）在压缩比与召回率之间的权衡，并对比稠密检索、稀疏检索与混合检索在端侧条件下的表现。

第三部分，生成模型量化与能力保持。选用参数规模适中的开源中文模型，比较不同位宽与不同量化方案下的能力折损，重点考察模型在长上下文条件下的性能变化，并尝试用校准集与分层量化的方式减小折损。

第四部分，智能体式检索策略与可信生成。智能体式检索指由模型自主规划检索行为的一类方法，是否检索、检索几轮即其核心判据，可理解为自适应检索在工具调用与结果自检环节上的延伸。设计智能体式检索流程：由模型先规划检索策略、判断是否需要检索与检索轮数，检索后对候选片段做自检；同时引入引用溯源与拒答机制，对无法从知识库得到支撑的问题给出明确拒答，以降低幻觉风险。

五、技术路线与实施方案

本部分回答怎么做，给出系统分层结构、推进阶段与关键工具选型。

（一）总体技术路线

系统按四层组织，每层均定义明确的输入输出与评估指标。

| 层次 | 主要职责 | 关键输入 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据层 | 语料获取、清洗、分块、向量化 | 公开文档与评测集 | 知识库索引、评测集 |
| 检索层 | 索引压缩、混合检索、重排序 | 用户问题、知识库索引 | 候选文档片段 |
| 生成层 | 量化模型推理、引用生成、拒答判定 | 问题与候选片段 | 带引用的答案 |
| 系统层 | 端到端调度与部署实测 | 以上各层 | 原型系统与实测数据 |

技术路线按基线复现、单点改进、联合优化、端到端实测四阶段推进，避免一次性引入过多变量导致实验不可归因。

（二）关键技术与工具

| 环节 | 候选方案 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言与框架 | Python 、 PyTorch 、 Transformers | 生态成熟，便于复现与对比 |
| 检索与索引 | FAISS 或同类向量库；稠密嵌入与稀疏检索结合 | 支持索引压缩方案对比 |
| 量化与部署 | AWQ / GPTQ / GGUF ； llama.cpp 或同类端侧推理框架 | 端侧可离线运行 |
| 推理实测设备 | 8GB 级设备与 16GB 级设备两档候选 | 前者验证能否运行，后者验证能否流畅运行；最终选型依据实测内存占用确定 |
| 评测 | 自建评测脚本 | 保证同一问题集在不同配置下可比较 |

六、实验设计与评估指标

本部分回答怎么证明做得好，说明数据来源、分层指标体系以及对比方案与消融实验设计。

（一）数据来源

本研究不依赖现场采集或人工授权的私有数据，全部数据来源如下。

| 用途 | 具体来源 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 知识问答评测 | C-Eval 、 CMMLU 等中文综合评价集 | 公开下载，按学科与难度分子集 |
| 语言理解评测 | CLUE 系列中文理解任务 | 公开下载，取与问答相关的任务 |
| 长上下文测试 | LongBench 等长文本评测集 | 公开下载，考察量化后模型的长上下文能力变化 |
| 知识库语料 | 公开法规文本、公开教材、开源项目文档 | 脚本化获取与清洗，记录来源与版本 |
| 硬件实测 | 本机 GPU （训练与量化校准）、端侧设备（推理实测） | 自有设备 |

数据规模与具体子集划分在开题后第一周内确定，并在论文中完整披露，包括各子集的样本量、问题类型分布、知识库文档数量与分块策略。

（二）指标体系

指标按层设计，最终汇总为一张质量与效率联合表。

| 层次 | 指标 | 度量口径 |
| --- | --- | --- |
| 检索层 | Recall@k 、 MRR | 以标注的相关片段为参照计算召回与排序质量 |
| 检索层 | 索引体积、检索时延 | 索引文件实际体积；单次检索耗时取多次运行均值 |
| 生成层 | 答案准确率 | 与参考答案比对或按要点覆盖率评分 |
| 生成层 | 引用正确率 | 答案所引片段能否被检索结果支持，按可支持引用数除以总引用数统计 |
| 生成层 | 拒答率、幻觉率 | 拒答率按系统触发拒答的问题占比统计；幻觉率按答案含无法被知识库支撑的事实陈述的问题占比统计，由双人标注判定 |
| 生成层 | 生成速度、峰值内存 | 每秒生成词元数；推理过程峰值内存占用 |
| 压缩层 | 量化前后精度折损率 | 同一评测集上量化前后主指标的相对变化 |
| 策略层 | 检索触发率、平均检索轮数 | 自适应策略下实际触发检索的问题占比与平均轮数 |
| 系统层 | 端到端时延、功耗 | 端侧实测，作为工程选型依据 |

（三）对比方案与消融实验

对比方案设置四组，形成递进关系。第一组为不检索、直接生成，作为下限参照；第二组为固定流程 RAG，即固定检索条数，作为主流方案参照；第三组为本文的智能体式检索策略；第四组为智能体式检索与量化压缩联合配置的完整系统，用于考察叠加效应。

消融实验围绕四个变量展开，每个变量对应明确的观测指标：是否启用重排序，观测 Recall@k 与答案准确率；是否启用拒答机制，观测幻觉率与拒答率；量化位宽变化，观测精度折损率与生成速度；索引压缩比变化，观测索引体积、检索时延与召回率。每次只变动一个变量，以保证结论可归因。

## 七、演示方案与可视化设计

（一）为什么要单独设计演示

本课题的输出以指标与对比表为主。如果答辩只展示数字，评委会看到结果，却看不到 AI 在过程中做了什么。因此把系统运行过程本身做成可视化对象：让检索命中、引用来源、是否拒答、时延与内存占用在同一界面上实时可见，做到不解释也能看懂。

（二）演示系统形态

演示系统为本地离线 Web 演示台，浏览器打开即可运行，不依赖公网：

- 左侧为提问区，输入自然语言问题；

- 右侧为检索轨迹区，逐条显示命中的文档片段，并高亮答案实际引用的片段；

- 底部为实时读数条，显示端到端时延、峰值内存、本轮是否触发检索、检索轮数与是否触发拒答。

（三）可现场切换的档位

演示台提供两个开关，答辩现场可直接切换：一是检索策略档位，取值为不检索、固定条数检索、智能体式检索，用于展示检索是否必要、检索几次由模型自行决定；二是量化档位，取值为 FP16、INT8、INT4，用于展示质量与速度的取舍。同一个问题在不同档位下的答案、引用与读数会同时变化，评委可在数秒内看到差异。

（四）智能体检索轨迹可视化

将一次问答的决策过程渲染为横向步骤条：理解问题、判断是否需要检索、生成检索式、命中片段、自检证据是否充分、追加检索或拒答、生成带引用的答案。每一步标注耗时；证据不足时，步骤条上直接显示追加检索或拒答分支。这一部分是演示的核心，它把 AI 在哪里起作用由一句说明变成一个可观察的过程。

（五）答辩演示脚本

- 提一个知识库内可回答的问题，展示引用溯源与命中片段高亮；

- 提一个知识库外的问题，展示拒答分支；随后关闭拒答开关，对比同一问题在无拒答时的输出；

- 将量化档位由 INT8 切换到 INT4，就同一问题再问一次，对比答案差异与底部时延、内存读数；

- 断开网络后重新提问，展示系统仍可离线运行；

- 回到质量与效率联合表，说明演示中的每一次对比都对应表中的一行数据。

（六）展示与实验的分工

演示台只承担展示与交互，所有指标仍由评测脚本离线计算并写入结果文件，演示台仅读取结果，不参与计算，以免为了现场效果牺牲实验严谨性。同时准备一份离线录屏作为回退方案，现场环境异常时保证演示流程不断档。

八、创新点

- 联合视角的实证结论。不同于分别优化检索或压缩的常规做法，本研究将二者置于同一实验框架下，给出量化压缩与智能体式检索的叠加影响规律及质量与效率的联合曲线。

- 面向端侧的统一评测口径。构建覆盖检索层、生成层、压缩层与系统层的指标体系，使不同方案在同一口径下可比。

- 可离线运行的原型系统与实测数据。输出一套可在端侧设备离线运行的 RAG 原型，并附完整的端到端实测数据表，支撑工程选型。

说明：上述创新点定位为应用型创新与系统性实证，不涉及新模型架构的提出。答辩时应主动说明这一定位，避免被追问理论创新在哪里时无从回答。

九、进度安排

本部分回答能不能按时做完，按开题准备、系统实现、实验与分析、论文与答辩四个阶段划分。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开题准备 | 第 1—2 周 | 文献检索与阅读、选题收敛 | 文献综述对比表 |
| 开题准备 | 第 3—4 周 | 数据与评测集确定、基线复现 | 可运行的基线流程 |
| 开题准备 | 第 5—6 周 | 技术路线确定、实验方案设计 | 技术路线图与实验方案 |
| 开题准备 | 第 7—8 周 | 开题报告与答辩准备 | 开题报告与汇报材料 |
| 系统实现 | 第 9—16 周 | 四个部分依次实现与联调 | 原型系统 |
| 实验与分析 | 第 17—24 周 | 对比实验、消融实验、端侧实测 | 实验数据集与结论 |
| 论文与答辩 | 第 25—28 周 | 论文撰写、修改与答辩准备 | 学位论文与答辩材料 |

上表周次为相对周次，实际执行时需与所在学校的开题、中期检查与答辩时间节点对齐；若学校要求提前提交中期材料，则将系统实现阶段的模块输出提前至对应节点。

十、预期成果

- 一套可在端侧设备离线运行的轻量化检索增强生成原型系统；

- 一份完整的实验数据集与评测结果，含质量与效率联合表；

- 面向端侧 RAG 的方案选型建议与实施说明；

- 符合学校规范要求的本科毕业设计论文。

十一、主要难点与对策

本部分预先识别五类风险，并给出对应处置方式，用于说明研究过程可控。

| 难点 | 具体表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 量化后能力下降 | 位宽降低导致答案质量明显退化 | 以校准集做分层量化，关键层保持较高位宽；先在中等规模模型上验证方案再压缩 |
| 端侧内存受限 | 索引与模型同时加载超出设备内存 | 索引压缩与分块流式加载结合，按可用内存动态调整检索规模 |
| 智能体式检索判据不稳 | 该检索时未检索、不该检索时误触发 | 用验证集校准触发阈值，并将触发准确率作为独立指标报告 |
| 评测主观性 | 部分指标依赖人工判断 | 固定评测集与打分细则，采用双人标注并报告一致性 |
| 算力与时间成本 | 训练与调参耗时较长 | 优先使用小规模开源模型，训练与校准分批进行，云上资源按需租用 |

十二、合规与诚信说明

- 本研究使用的全部数据均来自公开评测集与公开文档，不涉及个人隐私数据、临床数据或需要现场授权采集的数据；

- 论文中的文献引用、实验数据与结论均来自本人实际工作，不使用未经验证的数据或结论；

- 涉及人工评价的部分将在论文中说明标注流程与人员构成，并披露可能的主观偏差；

- 开题报告与学位论文的文献清单将按所在学校规定的格式（如 GB/T 7714）由本人逐条核对后补充，不以未经核对的条目充数。

参考文献

本节留待定稿时按 GB/T 7714 格式逐条填写。以下为需要覆盖的文献方向，条目由本人检索核对后补入。

- 检索增强生成方向：综述类文献与代表性方法论文（待补全条目）

- 自适应检索方向：检索触发判据与迭代检索相关研究（待补全条目）

- 模型压缩方向：量化、蒸馏与剪枝的代表性方法与工程实现（待补全条目）

- 端侧部署方向：边缘设备上的大模型推理与评测研究（待补全条目）

- 评测基准方向：所用公开评测集的原始文献（待补全条目）